## Slide 1
Improving Project Efficiency with dynamic human resource redistribution in software development companies
Presentation for the Master in Business Administration thesis – Ioannis Mandourarakis, Chania, Greece – 25th of Aug, 2022
Παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας που υποβλήθηκε στη
Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
με τίτλο
Βελτίωση Αποδοτικότητας Έργων
με δυναμική αναδιάταξη ανθρώπινων πόρων
σε επιχειρήσεις Ανάπτυξης Λογισμικού
σε μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων για την απόδοση πτυχίου
Master in Business Administration
στο γνωστικό πεδίο της
Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων και Συστημάτων Αποφάσεων
από τον Μανδουραράκη Ιωάννη
στο Πολυτεχνείο Κρήτης
Εξεταστική Επιτροπή: Καθ. Νικόλαος Ματσατσίνης (επιβλέπων), Καθ. Βασίλειος Μουστάκης, Αναπλ. καθ. Στέλιος Τσαφαράκης

## Slide 2
Διάρθρωση Εργασίας
Κρατούσα Κατάσταση Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας
Η ανάγκη διασταύρωσης των
προφίλ τεχνικής κατάρτισης
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
04
Σχεδιαστικές Επιλογές
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
Τρέχοντα Ζητήματα & Προτάσεις
Επόμενη διαφάνεια: Κρατούσα Κατάσταση – Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας
01
02
06

## Slide 3
Κρατούσα Κατάσταση – Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας
Επόμενη διαφάνεια: Η ανάγκη διασταύρωσης των προφίλ τεχνικής κατάρτισης – διαπίστωση προβλήματος
Ρόλος Λογισμικού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning)
Τεχνικές για εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης (προϊόντων και υπηρεσιών)
Σύνδεση πελατών με προμηθευτές ενισχύοντας εφοδιαστική αλυσίδα.
Υποστήριξη σε λήψη αποφάσεων (Decision Support Systems → DSS)
Καταγραφή και κατανόηση αναγκών αγοράς, πελατών και ανταγωνισμού
Επεξεργασία δευτερογενούς γνώσης (για λειτουργική και οικονομική διαχείριση επιχείρησης)
Τα σύγχρονα DSS βρίσκουν εφαρμογή στα αντίστοιχα τμήματα μιας επιχείρησης για:
Οικονομική Λειτουργία
Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων
Διαδικασιών Μάρκετινγκ
Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Κρατούσα Κατάσταση Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας
01

## Slide 4
Η ανάγκη διασταύρωσης των προφίλ τεχνικής κατάρτισης – Διαπίστωση προβλήματος
Η ανάγκη διασταύρωσης των
προφίλ τεχνικής κατάρτισης
Θεμελιώδεις αρμοδιότητες τμήματος προσωπικού μιας επιχείρησης
Αναζήτηση ταλέντων (δεξιοτήτων), προσλήψεων, παύσεων, προαγωγών
Επιμέλεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αμοιβών, αυξήσεων, bonus, αποζημιώσεων υπερωριών, εθιμοτυπικών, νομικών κτλ.
Δεδομένων των παραπάνω διαπιστώνεται το εξής πρόβλημα:
(ειδικά σε νεοσύστατες εταιρίες, εντάσεως εργασίας, σε καινοτόμους τομείς – όπως ανάπτυξης λογισμικού)
Δυσκολία εκτίμησης των προφίλ των έργων που τη συμφέρει να αναλάβει ανά πάσα στιγμή
καθώς δε γνωρίζει : πόσος χρόνος απαιτείται για να απασχολήσει πόσους και ποιους εργαζόμενους
Τι περιθώριο έχει για να διαμορφώσει προσοδοφόρα τιμολόγηση
  Παρουσιάζει αδυναμία εκτίμησης ρίσκου κατά την ανάληψη έργων
  Διαπιστώνει έντονες επιρροές στον χρονοπρογραμματισμό και τη σύσταση ομάδων
  Διαπιστώνει έντονες επιρροές κατά τους κύκλους υλοποίησης και δοκιμών και στην τέλεση πολλαπλών πακέτων εργασίας
  Αυτά επηρεάζουν τον τύπο και τους όρους των συμβολαίων κατά την ανάληψη
02
Επόμενη διαφάνεια: Η ανάγκη διασταύρωσης των προφίλ τεχνικής κατάρτισης – Υπόθεση και Τακτική

## Slide 5
Η ανάγκη διασταύρωσης των προφίλ τεχνικής κατάρτισης – Υπόθεση και Τακτική
Η ανάγκη διασταύρωσης των
προφίλ τεχνικής κατάρτισης
Υπόθεση
  Υπάρχει ικανοποιητικό περιθώριο βελτίωσης στην κατανομή των ανθρώπινων πόρων ανά έργο, με τρόπο που η ταύτιση των ικανοτήτων των εργαζομένων με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου να επιφέρει τις επιθυμητές τιμές στις μετρικές επίδοσης.
  Εκτιμάται ότι έτσι θα μειωθεί το συνολικό κόστος της εταιρίας όπως και αν αυτό είναι εκφρασμένο (δηλαδή σε χρόνο, χρήμα, υλικό, διάθεση εργαζομένων για εργασία, ποιότητα κώδικα κτλ.).
1ο βήμα: Καταγραφή (εντατικοποίηση συλλογής δεδομένων)
Η ορθή συλλογή αξιόλογων δεδομένων είναι αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη.
2ο βήμα: Σχεδίαση και Υλοποίηση ενός DSS
Η κατάλληλη επεξεργασία βοηθάει στη σχετική «ποσοτικοποίηση» και έλεγχο των δεδομένων
3ο βήμα: Εξέταση σεναρίων για έκδοση συμπερασμάτων
Η τεκμηριωμένη παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυξάνει τις πιθανότητες ορθής ερμηνείας τους από τους αρμόδιους.
02
Επόμενη διαφάνεια: Προτεινόμενη Μοντελοποίηση – Μεθοδολογία

## Slide 6
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση - Μεθοδολογία
01
Κρατούσα Κατάσταση Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Μεθοδολογία
  Μοντελοποίηση σε περιβάλλον MATLAB με τη χρήση Γενετικών Αλγορίθμων.
  Αντικειμενικός στόχος ορίζεται η μείωση του χρόνου εκτέλεσης,
  θεωρώντας ότι οι επιλογές διατηρούν αναλλοίωτα
  το εργασιακό ηθικό και το κίνητρο απασχόλησης (soft factors).
  Δύο στάδια
  Στο 1ο η εστίαση αφορά στην απόδειξη της αρχής – ότι η υπόθεση ευσταθεί (Proof of Concept).
  Στο 2ο εξετάζονται διάφορες περιπτώσεις (case studies) για να μελετηθεί ο βαθμός συνδρομής των διαφόρων επιλογών, υπό δεδομένες συνθήκες στη βελτίωση (ποιοτική και ποσοτική) του περιθωρίου κέρδους των έργων.
  Τα σενάρια που εξετάζονται βασίζονται σε εξομοιώσεις του υλοποιημένου κώδικα DSS,
  διαφοροποιώντας παραμετρικά δεδομένα τροφοδότησης.
Επόμενη διαφάνεια: Προτεινόμενη Μοντελοποίηση – Συλλογή Δεδομένων

## Slide 7
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση – Συλλογή Δεδομένων
01
Κρατούσα Κατάσταση Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Επόμενη διαφάνεια: Προτεινόμενη Μοντελοποίηση – Δεδομένα
  Συλλογή Δεδομένων
  Πρωτογενή έρευνα που έγινε με στόχο να εκμαιεύσει ρεαλιστικές προσεγγίσεις παρεμβαίνοντας
  όσο το δυνατόν λιγότερο στην εργασιακή καθημερινότητα των υπαλλήλων προσπαθώντας παράλληλα
  την όσο το δυνατόν μικρότερη εισαγωγή γνωστικών προκαταλήψεων.
  1ο στάδιο: Αυτό-εκτίμηση (self-assessment) με 3 εκτιμήσεις με απόσταση ενός μηνός η καθεμία
  Λήφθηκαν υπόψη μόνο τα αποτελέσματα της τρίτης. Οι πρώτες δύο έγιναν για εξοικείωση
  με την ιδέα της αυτό-εκτίμηση και της αξιολόγησης βάσει κριτηρίων.
  2ο στάδιο: Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων με τη χρήση αξιολόγησης 360ο με βάρη που ορίστηκαν
  ως προς τη «συγγένειά» τους βάσει της οργανωτικής τους θέσης και με δεσμευμένες τιμές
  από την ακολουθία Fibonacci (καθώς προσφέρει ρεαλιστικότερες απόλυτες τιμές σε σχέση
  με την ανθρώπινη αντίληψη σε αντίστοιχες εκτιμήσεις μεγεθών).

## Slide 8
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση – Δεδομένα
01
Κρατούσα Κατάσταση Τεχνολογία Πληροφορίας & Επικοινωνίας
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Πρόσθετες Παραδοχές
  Δεδομένα
  Συνολικά 15 πραγματικά έργα (projects) – 10 για το 1ο στάδιο, 15 για το 2ο στάδιο.
  με ρεαλιστικές απαιτήσεις ενταγμένες σε 15 κατηγορίες (cost centers).
  Συνολικά 75 τεχνικοί που εξετάζονται έναντι 5 κύριων ρόλων με διαφορετικά ειδικά βάρη.
  Role Weights : programmers=5, net-admins/dev-ops=8, business analysts=18, project managers=13, graphics designers=15
  Όλοι χαρακτηρισμένοι και από 3 τάξεις επαγγελματικής εμπειρίας (Seniority Skill Factor)
  (που παίρνει τιμές, 0.5=entry level, 2=junior και 5=senior).
  Συνολικά 97 Τεχνικές Δεξιότητες (Technical Skills)
  Για όλους και για κάθε τεχνική δεξιότητα έχει εισαχθεί ένα βάρος εμπειρίας (από 1 έως 5).
  1 = επιφανειακή επαφή, 5 = εργασιακή εμπειρία 10k ωρών (ή 6+ έτη).
  Κάθε έργο απαιτεί διαφορετικές ανθρωποώρες ανά κατηγορία και αποδίδει διαφορετικό κέρδος.
  Ο κάθε εργαζόμενος (όχι απλά ο κάθε ρόλος) κοστολογείται σε εύρος που διαμορφώνεται σχεδόν
  αναλογικά ως προς το σύνολο των δεξιοτήτων του.

## Slide 9
Σχεδιαστικές Επιλογές – Πρόσθετες Παραδοχές
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
04
Σχεδιαστικές Επιλογές
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές - Εκπαίδευση
  Πρόσθετες Παραδοχές
  Στα δεδομένα των έργων σκοπίμως δεν έχουν εισαχθεί τα διοικητικά έξοδα (overhead).
  Αυτά είναι σχεδόν σταθερά και ανεξάρτητα του profile-matching. Μοιράζονται εξίσου στα έργα.
  Οι μισθοί των υπαλλήλων διαμορφώνονται ως συνάρτηση ισχύος όλων των τεχνικών δεξιοτήτων
  τους, πολλαπλασιασμένων με την επαγγελματική τους ωριμότητα.
  Monthly wages = Basic Income + Skill Index x Wage Deviation x Role Weight
  όπου Skill Index = Sum of Assessment Weights x (a + Skill Factor),
  a = συντελεστής ‘κανονικοποίησης’ για τη ρύθμιση του μισθολογικού εύρους,
  Wage Deviation = ± 25% (που ποικίλει στους ειδικούς όρους σύμβασης εργασίας
  (πχ. λόγω οικογενειακής κατάστασης, απόστασης οικείας από χώρο εργασίας και διαπραγματευτικής δεινότητας κτλ.)
  Προ και μετά εκπαίδευσης δεδομένα (balanced και unbalanced*). *ο όρος επιλέχθηκε για να χαρακτηρίσει το μίγμα δεξιοτήτων που θεωρείται (και εξετάζεται αν είναι) πιο ισορροπημένο ως προς τις απαιτήσεις του κάθε έργου.

## Slide 10
Σχεδιαστικές Επιλογές - Εκπαίδευση
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
04
Σχεδιαστικές Επιλογές
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Οικονομικό Όφελος / Πακέτα 4mh max
  Εκπαίδευση – Balanced Data
  Τα σεμινάρια κατάρτισης του προσωπικού έγιναν σε εκείνους τους τομείς (δεξιότητες) με τρόπο ενισχυτικό
  ώστε τελικά η κατανομή των δεξιοτήτων των εργατών να πλησιάσει την κατανομή των προς απαίτηση εργασιών
  (και άρα δεξιοτήτων) του εταιρικό προφίλ των έργων.
  Η εκτίμηση του ποια άτομα έχριζαν των ανάλογων αναγκών κρίθηκε από το γραφείο προσωπικού (HR),
  κυρίως διαισθητικά και με τη σύμφωνη γνώμη και πρόταση των ίδιων των υπαλλήλων κατά περίπτωση.
  Υπήρξαν άτομα που είχαν ανάγκη εκπαίδευσης αλλά δεν είχαν το περιθώριο χρόνου να εκπαιδευτούν λόγω της
  έντασης της εργασίας τους τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
  Υπήρξαν άτομα που δεν έχριζαν ανάγκη εκπαίδευσης και κατέληξαν να παρακολουθούν κυρίως από ενδιαφέρον
  για τη διαδικασία και τη γνώση.
  Εκπαίδευση – Unbalanced Data
  Στα Unbalanced δεδομένα, συνεπώς, αποτυπώνεται η εκτίμηση του επιπέδου κατάρτισης των ατόμων
  πριν την εκπαίδευση, στις ανάλογες δεξιότητες.

## Slide 11
Σχεδιαστικές Επιλογές – Οικονομικό Όφελος / Πακέτα 4mh max
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Εταιρικά προφίλ δεξιοτήτων (1 από 2)
  Εκπαίδευση – Οικονομικό όφελος
  Μισθολογικά η απόπειρα εκπαίδευσης συντελεί στην αύξηση του θεωρητικού Skill Index (Competence Rating).
  Η εταιρία δεν έπραξε με το σκεπτικό να κάνει άμεσες προαγωγές ή αυξήσεις → επανεξέταση το επόμενο έτος
  Ωστόσο, αξίζει να εξεταστεί
  σε ποιο βαθμό επηρεάστηκε το κόστος εργασιών της εταιρίας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
  καθώς με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο είναι βέβαιο πως θα επηρεαστεί θετικά
  ειδικά αν συνυπολογιστεί η μείωση του Κόστους του Τεχνικού Χρέους (technical debt)
  το οποίο είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί άμεσα.
  Απόδοση Πακέτων Εργασίας
  Η απόδοση των πακέτων εργασίας (maximum 4 manhours per task) γίνεται σε από τους team leaders,
  με καθοδήγηση από τους project managers για να καλυφθούν απαιτήσεις έργων
  όπως αυτές έχουν προταθεί από τους business analysts.
Σχεδιαστικές Επιλογές
04

## Slide 12
Σχεδιαστικές Επιλογές – Εταιρικά προφίλ διαθέσιμων δεξιοτήτων (1 από 2)
05
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
  Αριστερά:
  Καταγραφή
  πριν τα
  εκπαιδευτικά
  σεμινάρια
  Δεξιά:
  Καταγραφή
  μετά τα
  εκπαιδευτικά
  σεμινάρια
Τα εταιρικά προφίλ διαθέσιμων δεξιοτήτων ανά εργαζόμενο (75, σε 5 κατηγορίες) και δεξιότητα (97, σε 15 κατηγορίες)
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Εταιρικά προφίλ διαθέσιμων δεξιοτήτων (2 από 2)

## Slide 13
Σχεδιαστικές Επιλογές – Εταιρικά προφίλ διαθέσιμων δεξιοτήτων (2 από 2)
05
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
  Αριστερά:
  Πίνακας που αποτυπώνει
  τις περιοχές
  και την ένταση των διαφορών.
  Δεξιά:
  Μεγεθυμένα
  στιγμιότυπα
Τα εταιρικά προφίλ διαθέσιμων δεξιοτήτων ανά εργαζόμενο (75, σε 5 κατηγορίες) και δεξιότητα (97, σε 15 κατηγορίες)
(§4.2)
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Εταιρικά προφίλ απαιτούμενων δεξιοτήτων

## Slide 14
05
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Τρόποι διαμόρφωσης προφίλ
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
  Σε αντιστοιχία με το προφίλ διαθέσιμων δεξιοτήτων των υπαλλήλων διαμορφώθηκαν και το εταιρικό προφίλ
  απαιτούμενων δεξιοτήτων. Οι τιμές εκτιμήθηκαν με την κρίση μιας ομάδας ειδικών επί του θέματος (subject experts) η οποία είχε συσταθεί από τους 12 πιο έμπειρους εκ των 75 και από 4 στελέχη της C-level ιεραρχίας της εταιρίας.
  Ο βαθμός δυσκολίας κάθε project παρουσιάζεται ως αλγεβρικό άθροισμα των επιμέρους ανθρωποωρών ανά
  κατηγορία δεξιοτήτων.
Το εταιρικό προφίλ απαιτούμενων δεξιοτήτων ανά εταιρικό έργο.
Σχεδιαστικές Επιλογές – Εταιρικά προφίλ απαιτούμενων δεξιοτήτων

## Slide 15
Διάρθρωση Εργασίας
05
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
  Οι ανθρωποώρες κατανέμονται σε 8ωρο εργασίας σύμφωνα με τις δεξιότητες κάθε ρόλου, ατομικά.
  Όπως και στην πραγματικότητα, κάθε υπάλληλος χαρακτηρίζεται από την κατανομή των δεξιοτήτων του στα κέντρα κόστους, ασχέτως ρόλου ή τίτλου.
  Βεβαίως, είναι γεγονός πως οι ρόλοι (ή τίτλοι) αποτελούν εύστοχους ταξινομητές (classifiers) δεξιοτήτων αλλά στην παρούσα εργασία, όπως και στις περισσότερες εταιρίες λογισμικού, δίνεται μεγαλύτερο βάρος στο άτομο και στις αλληλεπιδράσεις του. Αυτή η φιλοσοφία συνάδει με τη πρώτη θεώρηση του Agile Manifesto και ευθυγραμμίζεται με την εφικτότητα (feasibility) της αρχικής υπόθεσης.
  Η δυνατότητα αναβάθμισης της κατανομής των δεξιοτήτων συγκεκριμένων ατόμων με τρόπο που να ταιριάζει περισσότερο στο προφίλ των έργων της εταιρίας μπορεί να γίνει με την επιλογή αρμοστών έργων ή ευκολότερα με:
    ενισχυτική εκπαίδευση.
    πρόσληψη νέων υπαλλήλων με όσο το δυνατόν πιο ταυτόσημο προφίλ με αυτό των έργων.
    παύση/απόλυση αν το προφίλ κάποιου αποκλίνει κατά πολύ από το προφίλ των έργων.
    Πέρα από τα ηθικά διλήμματα που εισάγονται στην απόφαση μιας απόλυσης, μια τέτοια πράξη δε συνεπάγεται ότι το κέρδος από τη βελτίωση λόγω ταύτισης των προφίλ απαιτήσεων και διάθεσης θα υπερκεράσει τις επιπτώσεις επέκτασης του χρονοπρογραμματισμού των έργων.
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Ιστορική Αναφορά

## Slide 16
Σχεδιαστικές Επιλογές – Ιστορική Αναφορά
05
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
  Ιστορική Αναφορά
Η επιλογή του HR τμήματος της εταιρίας να εφαρμόσει την εκπαιδευτική διαδικασία έγινε διότι κρίθηκε
(επίσης διαισθητικά) πως αποτελεί την οικονομικότερη λύση,
δεδομένου ότι υπήρχαν
μεγάλες δυσκολίες πρόσληψης και εύρεσης έστω και μερικώς κατάλληλου προσωπικού αφενός, αφετέρου υπήρχαν
αρκετά διαθέσιμα έργα προς τέλεση
και η όποια καθυστέρηση σήμαινε μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο κόστος.
Η πίεση ανάληψης που ασκείται από τους πελάτες σημαίνει σε μια τέτοια περίπτωση κωλυσιεργίας,
το αυξημένο ρίσκο ανάληψης των έργων από ανταγωνιστές. Επίσης η πρόωρη ανάληψη συνεπάγεται το
ρίσκο μερικής τέλεσης με αποτέλεσμα τις όποιες οικονομικές επιπτώσεις από
ασφαλιστικές ρήτρες,
εταιρική δυσφήμιση, ή/και προϊόντα που παραδόθηκαν μεν αλλά περιέχουν
μεγάλο τεχνικό χρέος το οποίο θα εκδηλωθεί μακροπρόθεσμα.
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – PoC και ατομική προσαρμοστικότητα

## Slide 17
Σχεδιαστικές Επιλογές – PoC και ατομική προσαρμοστικότητα
05
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
Για αυτούς τους λόγους, συγκυριακά οι περισσότερες νεοσύστατες εταιρίες λογισμικού καταλήγουν να
στρέφονται στην πρόσληψη και κατ’ επέκταση εκπαίδευση του προσωπικού καθώς
μειώνει αρκετά το ρίσκο βιώσιμης εισαγωγής στον αντίστοιχο επιχειρηματικό κλάδο,
με το κύριο πρόβλημα να μετατίθεται στη μείωση του περιθωρίου κέρδους >>> αύξηση ανταγωνιστικότητας.
  Διάχυση επιδόσεων δεξιοτήτων και ατομική προσαρμοστικότητα (§4.4.1)
Στο 1ο στάδιο: διαμόρφωση των συνεισφερόμενων ανθρωποωρών σύμφωνα με την ατομική κατανομή των δεξιοτήτων.
(παρουσιάζει ανελαστικότητα στις εξαιρετικές περιπτώσεις)
Στο 2ο στάδιο: εισάγεται ένας συντελεστής προσαρμοστικότητας.
Αυτός ορίζει τον τρόπο με τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χρόνου του εργαζόμενου
θα αποδοθεί για να καλύψει την πιο απαιτητή δεξιότητα από όσες περιέχονται στο έργο για το οποίο
επιλέχθηκε ο εργαζόμενος. Μειώνει το φαινόμενο της στρέβλωσης της δημόσιας επιλογής (spoiler effect)
(όταν κάποιος υποψήφιος αφαιρεί, μόνο και μόνο λόγω της συμμετοχής του, την εύνοια από τον 1ο άξιο
προς επιλογή μεταφέροντας την σε κάποιον λιγότερο ικανό υποψήφιο).
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Πίνακας κατανομής δεξιοτήτων ανά εργαζόμενο

## Slide 18
Σχεδιαστικές Επιλογές – Πίνακας κατανομής δεξιοτήτων ανά εργαζόμενο
05
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
Μεγέθυνση της κατανομής δεξιοτήτων για κάθε εργαζόμενο (εκφρασμένη σε ώρες που αθροίζουν 8ώρο).
  Στο 1ο στάδιο, η κατανομή των ανθρωποωρών για κάθε εργαζόμενο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την σχετικότητα που χαρακτηρίζει τις επιδόσεις του σε κάθε δεξιότητα. Αυτό σημαίνει πως δύο εργαζόμενοι με την ίδια κατανομή δεξιοτήτων αλλά με διαφορετικές επιδόσεις, όπου για παράδειγμα ο ένας είναι 2 φορές ικανότερος από τον δεύτερο, στον παραπάνω πίνακα θα παρουσιαστούν πανομοιότυπα. Η διαφορά τους θα αποτυπωθεί στην μισθολογική τους απόδοση.
Επόμενη διαφάνεια: Σχεδιαστικές Επιλογές – Ατομική Προσαρμοστικότητα

## Slide 19
Σχεδιαστικές Επιλογές – Ατομική Προσαρμοστικότητα
05
Επόμενη διαφάνεια: Παράδειγμα απόδοσης Εργατοωρών
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
  Στο 2ο στάδιο, οι διαθέσιμες ανθρωποώρες εστιάζουν (με τον συντελεστή 0 < Efficiency-drop factor < 1)
  πρωτίστως στην πιο απαιτητή από τις κοινές δεξιότητες που έχει ο εργαζόμενος με το έργο,
  αξιοποιώντας έτσι (σε κάποιο ποσοστό) τις εργατοώρες άλλων δεξιοτήτων.
  Μαθηματικά, η διάθεση ανθρωποωρών του εργαζόμενου σε κάθε έργο μοντελοποιείται ως εξής:
  Ως ορίζονται οι νέες απαιτητές ανθρωποώρες της x δεξιότητας του P project.
  Ως ορίζονται οι προηγούμενες απαιτητές ανθρωποώρες της x δεξιότητας του P project.
  Ως ορίζονται οι διαθέσιμες ανθρωποώρες της y δεξιότητας του εργαζόμενου.
  Οι μαθηματικές πράξεις που εφαρμόζονται γίνονται ώστε να αποδοθεί ο όγκος εργασίας εκεί που κρίνεται ότι είναι σημαντικότερο, ανάλογα με τις κατανομές των δεξιοτήτων έργου και εργαζόμενου, όπως δηλαδή συμβαίνει και στην πραγματικότητα. (Η εξίσωση εφαρμόζεται β = 3 φορές επαναληπτικά).
  Η παράμετρος β ονομάζεται και ‘βάθος αναπροσαρμογής’

## Slide 20
Σχεδιαστικές Επιλογές – Παράδειγμα απόδοσης Εργατοωρών
05
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – 1ο στάδιο
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
Σχεδιαστικές Επιλογές
04
  Αρχή μέρας εργασίας
  Project P Οι 3 πιο απαιτητές δεξιότητες
  280 = 500 - (60+40+20+60+40)
  Project P Απαιτητές Ανθρωπο-ώρες ανά δεξιότητα
  Employee E Διαθέσιμες Ανθρωπο-ώρες ανά δεξιότητα
  Τέλος μέρας εργασίας
  Employee E Οι 3 πιο δυνατές από τις διαθέσιμες δεξιότητες

## Slide 21
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – 1ο στάδιο
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – 2ο στάδιο
    Στο 1ο στάδιο (PoC έλεγχος):
    Τα πρώτα αποτελέσματα είναι αρκετά ενθαρρυντικά καθώς έδειξαν βελτίωση (χρόνο ολοκλήρωσης) περίπου
    20 % στα Balanced Data και 18.6 % στα Unbalanced σε σχέση με την τυχαία ανάθεση και
    34 % στα Balanced Data και 18.6 % στα Unbalanced σε σχέση με την διατεταγμένη χειροκίνητα.
    Θεωρώντας πάντα ως δεδομένο ότι τα tasks είναι αυτοτελή 4ώρα το πολύ και άρα η χειροκίνητη διάταξη δεν βοηθά ιδιαίτερα τις αλληλοεξαρτήσεις.
    Στο 2ο στάδιο (εκτενής έλεγχος – και εισαγωγή προσαρμοστικότητας):
    Η εμπλουτισμένη μοντελοποίηση που περιλαμβάνει την ιδέα της αναπροσαρμογής,
    αναμένεται να προσφέρει ρεαλιστικότερη προσέγγιση στην εργασιακή συμπεριφορά και να μειώσει τα περιθώρια
    βελτιστοποίησης μεταξύ των δύο προφίλ δεξιοτήτων των υπαλλήλων (Unbalanced vs. Balanced).
    Επίσης εξετάζονται διάφορα σενάρια, με τον αλγόριθμο να εξετάζει χρονικά διαστήματα έκτασης
    1ας, 5 (ημερ. εβδομάδα), 10 και 22 εργασιακών ημερών (ημερ. μήνας).
    Η παράμετρος αυτή ονομάστηκε περίοδος δειγματοληψίας Τ.

## Slide 22
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – 2ο στάδιο
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Μετρικές
Χαμένες ανθρωποώρες ανά κατηγορία δεξιότητας ανά ημέρα για τα προφίλ Balanced (επάνω) και Unbalanced (κάτω).
Άξονας y: χαμένες ανθρωποώρες ανά κατηγορία δεξιότητας - Άξονας x: διαδοχή ημερών
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = 1
Πρακτικά, η προσαρμοστικότητα των υπαλλήλων ήταν αυτή που κάλυψε τις όποιες αστοχίες εξισώνοντας τις συνολικές ημέρες απασχόλησης και μειώνοντάς τες σε μόλις 69 εργάσιμες.

## Slide 23
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Μετρικές
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή πλήθους αναδιατάξεων
  Μετρικές:
  Ημέρες τέλεσης, χαμένες ανθρωποώρες, % χαμ. Ανθρωποώρες, αναδιατάξεις, μισθολογικό κόστος
  (days to completion, dropped manhours, % dropped manhours, reallocations, involved skillset eval.)
Οι κύριες διαφορές εντοπίζονται στην εσωτερική αναδιάταξη καθώς και στις δύο περιπτώσεις χάθηκαν:
Χάθηκαν 6825 εργατοώρες από τις 8 x 75 x 69 = 41400,
δηλαδή περίπου το 16.5 % των συνολικών ωρών εργασίας.
Επίσης, οι αναδιατάξεις μειώθηκαν από συνολικά 2515 έγιναν 2540.
Άρα το κέρδος από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σκιάζεται αν επιλεχθεί η συχνή αναδιάταξη των εργαζομένων με υψηλή προσαρμοστικότητα, με τη διάμεσο να αναφέρεται σε
33 αναδιατάξεις εργαζομένων για το Unbalanced προφίλ και
34 αναδιατάξεις εργαζομένων για το Balanced προφίλ.
δηλαδή περίπου 1 αναδιάταξη ανά 2 εργάσιμες και για τα δύο προφίλ.
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = 1

## Slide 24
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή πλήθους αναδιατάξεων
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή παραμέτρου α
Η επιρροή του πλήθους αναδιατάξεων στις μετρικές απόδοσης των έργων |  |  |  |  | 
Profile (a, b, sampling period in days) | Days to completion | Dropped Manhours | Percentage of Dropped Manhours | Reallocations | Involved Skillset Evaluation
Unbalanced (5%, 5, 1) | 69 | 6825 | 16,5 % | 2515 | € 103,4 k
Balanced (5%, 5, 1) | 69 | 6825 | 16,5 % | 2540 | € 125,2 k
Unbalanced (5%, 5, 5) | 85 | 16425 | 32,2 % | 880 | € 103,4 k
Balanced (5%, 5, 5) | 85 | 16425 | 32,2 % | 787 | € 125,2 k
Unbalanced (5%, 5, 10) | 110 | 31425 | 47,6 % | 543 | € 103,4 k
Balanced (5%, 5, 10) | 100 | 25425 | 42,4 % | 523 | € 125,2 k
Unbalanced (5%, 5, 22) | 154 | 57825 | 62,6 % | 374 | € 103,4 k
Balanced (5%, 5, 22) | 132 | 44625 | 56,3 % | 324 | € 125,2 k
Όσο αυξάνει η περίοδος δειγματοληψίας Τ, αυξάνονται οι μέρες τέλεσης αλλά μειώνονται οι αναδιατάξεις.
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = μεταβλητό (1,5,10,22)

## Slide 25
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή παραμέτρου α
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
06
Η επιρροή της παραμέτρου α στις μετρικές απόδοσης των έργων |  |  |  |  | 
Profile (a, b, sampling period in days) | Days to completion | Dropped Manhours | Percentage of Dropped Manhours | Reallocations | Involved Skillset Evaluation
Balanced (5%, 5, 1) | 69 | 6825 | 16,5 % | 2540 | € 125,2 k
Balanced (10%, 5, 1) | 72 | 8625 | 20,0 % | 2672 | € 125,2 k
Η αύξηση της προσαρμοστικότητας (a) επηρεάζει ιδιαίτερα την ταχύτερη τέλεση των έργων.
Εκτιμάται σε 3 μέρες κέρδος ή (μέσω υπολογισμών) σε 3.6 μέσους μηνιαίους μισθούς.
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή εκπαίδευσης
Παράμετροι:
α = μεταβλητό (5%, 10%) β = 5,
Τ = 1

## Slide 26
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή εκπαίδευσης
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
06
Η επιρροή της νέας εκπαίδευσης στις μετρικές απόδοσης των έργων |  |  |  |  | 
Profile (a, b, sampling period in days) | Days to completion | Dropped Manhours | Percentage of Dropped Manhours | Reallocations | Involved Skillset Evaluation
Balanced (5%, 5, 1) | 69 | 6825 | 16,5 % | 2540 | € 125,2 k
ΧBalanced (5%, 5, 1) | 68 | 6225 | 15,3 % | 2512 | € 134,2 k
Με την παράμετρο προσαρμοστικότητας να είναι 5%, η τέλεση γίνεται ταχύτερα κατά μια ημέρα. Συνεπώς, αν θεωρηθεί ότι μια τέτοια εκπαίδευση στοιχίζει περίπου 22000 euros, η αποπληρωμή της γίνεται σε περίπου 12 μήνες.
Ακολουθεί μια θεωρητική δεύτερη, στοχευμένη εκπαίδευση, και το προφίλ Xbalanced.
Ωστόσο, προκύπτει ένα έμμεσο κόστος από το γεγονός ότι δεν αξιοποιούνται ικανοποιητικά οι πλεονάζουσες νέες δεξιότητες στον βαθμό που θα αναμενόταν (8931 euros).
Αυτές δεν αποδίδονται σε χρήματα αλλά πρέπει να συνεκτιμηθούν για το μέλλον.
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Αντικατάστασης
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = 1

## Slide 27
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Αντικατάστασης
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
06
Εξετάζεται η διαμόρφωση νέου προφίλ (ChangeBalanced) δεξιοτήτων των εργαζομένων όπου χρησιμοποιήθηκε
ως βάση το προφίλ Balanced για να αλλάξουν λιγότερο απαιτητές με περισσότερο απαιτητές θέσεις.
Οι αλλαγές αφορούν 18 από τους 75 εργαζόμενους :
Η επιρροή αντικατάστασης εργαζόμενων στις μετρικές απόδοσης των έργων |  |  |  |  | 
Profile (a, b, sampling period in days) | Days to completion | Dropped Manhours | Percentage of Dropped Manhours | Reallocations | Involved Skillset Evaluation
Balanced (5%, 5, 1) | 69 | 6825 | 16,5 % | 2540 | € 125,2 k
ChangeBalanced (5%, 5, 1) | 66 | 5025 | 12,7 % | 2443 | € 125,5 k
5 εργαζόμενοι με δεξιότητες σαν του προγραμματιστή PR9 αντικατέστησαν τους προγραμματιστές PR10, PR11, PR12, PR13 και PR14,
5 εργαζόμενοι με δεξιότητες σαν του διαχειριστή δικτύων NA1 αντικατέστησαν τους προγραμματιστές PR15, PR16, PR17, PR18 και PR19,
5 εργαζόμενοι με δεξιότητες σαν του διαχειριστή δικτύων NA4 αντικατέστησαν τους προγραμματιστές PR31, PR32, PR33, PR34 και PR35,
3 εργαζόμενοι με δεξιότητες σαν του διαχειριστή έργων PM1 αντικατέστησαν τους γραφίστες GD1, GD2, και GD3.
Η δραστική αντικατάσταση (που θεωρεί ως δεδομένο ότι μπορεί να πράξει μια τέτοια αλλαγή) καταλήγει σε 26 % μείωση των χαμένων ωρών και περίπου 4 % μείωση των αναδιατάξεων.
Πρακτικά μπορεί να εκληφθεί ως ένδειξη ανάγκη προσαρμογής της φύσης των έργων που αναλαμβάνονται.
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Προσλήψεων (1 από 4)
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = 1

## Slide 28
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Προσλήψεων (1 από 4)
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
06
Τέλος διερευνήθηκαν σενάρια πρόσληψης επιπλέον προσωπικού, το οποίο να έχει ακριβώς τα απαιτητά από τα έργα χαρακτηριστικά (δεξιότητες). Για να γίνει αυτό εντοπίστηκαν αρχικά τα έργα με διαρκείς απαιτήσεις (2ο, 3ο, 4ο, 13ο).
Στο XChangeBalanced προσλήφθηκαν 8 υπάλληλοι (75+8 το σύνολο) (για Web, DevOps, DBs)
Στο XΧChangeBalanced προσλήφθηκαν ακόμα 8 υπάλληλοι (75+16 το σύνολο) (για Web, DevOps, DBs)
Στο 4XChangeBalanced προσλήφθηκαν 4 8άδες υπαλλήλων (75+32 το σύνολο) (για 12 από τις 15 δεξιότητες).
Η επιρροή πρόσληψης εργαζόμενων στις μετρικές απόδοσης των έργων |  |  |  |  | 
Profile (a, b, sampling period in days) | Days to completion | Dropped Manhours | Percentage of Dropped Manhours | Reallocations | Involved Skillset Evaluation
ChangeBalanced (5%, 5, 1) | 66 | 5025 | 12,7 % | 2443 | € 125,5 k
XChangeBalanced (5%, 5, 1) | 60 | 5265 | 13,2 % | 2223 | € 133,7 k
XXChangeBalanced (5%, 5, 1) | 56 | 6193 | 15,8 % | 2272 | € 140,6 k
4XChangeBalanced (5%, 5, 1) | 46 | 4798 | 12,2 % | 2556 | € 156,8 k
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Προσλήψεων (2 από 4)
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = 1

## Slide 29
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Προσλήψεων (2 από 4)
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Προσλήψεων (3 από 4)
06
Η επιρροή πρόσληψης εργαζόμενων στις μετρικές απόδοσης των έργων |  |  |  |  | 
Profile (a, b, sampling period in days) | Days to completion | Dropped Manhours | Percentage of Dropped Manhours | Reallocations | Involved Skillset Evaluation
ChangeBalanced (5%, 5, 1) | 66 | 5025 | 12,7 % | 2443 | € 125,5 k
XChangeBalanced (5%, 5, 1) | 60 | 5265 | 13,2 % | 2223 | € 133,7 k
XXChangeBalanced (5%, 5, 1) | 56 | 6193 | 15,8 % | 2272 | € 140,6 k
4XChangeBalanced (5%, 5, 1) | 46 | 4798 | 12,2 % | 2556 | € 156,8 k
To XChangeBalanced καταλήγει σε 4,8 % αύξηση των χαμένων ωρών (λόγω αύξησης εργαζομένων) και περίπου 9 % μείωση των αναδιατάξεων. Η μείωση των ωρών προκαλεί κέρδος 12.552 euros αλλά το κόστος των προσλήψεων καταλήγει σε ζημία 7752 euros το μήνα (για το συγκεκριμένο διάστημα).
To XΧChangeBalanced καταλήγει σε περαιτέρω 15 % αύξηση των χαμένων ωρών και περίπου 2 % αύξηση των αναδιατάξεων. Η μείωση των ωρών προκαλεί κέρδος 9.839 euros αλλά το κόστος των προσλήψεων διαμορφώνει τη ζημία σε 6456 euros το μήνα (για το συγκεκριμένο διάστημα).
Η πρόσληψη επιπλέον εργαζομένων με το συγκεκριμένο προφίλ, πέρα του ότι δεν είναι εύκολη, δε συνεπάγεται ότι θα μπορέσει να μειώσει ικανοποιητικά το ποσοστό των χαμένων εργατοωρών σε ρεαλιστικές συνθήκες.
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = 1

## Slide 30
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Προσλήψεων (3 από 4)
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
06
To 4XChangeBalanced, το οποίο είναι αναδιαμορφωμένο βάσει των συμπερασμάτων που έχουν προκύψει από τα προηγούμενα δύο σενάρια, καταλήγει σε συντόμευσή τέλεσης των έργων κατά
20 ημέρες, 4.5 % μείωση των χαμένων ωρών και 4.4 % αύξηση των συνολικών αναδιατάξεων (που λόγω πληθυσμού μεταφράζεται πρακτικά σε 25% μείωση) σε σχέση με το ChangeBalanced προφίλ.
Από άποψη αποδοτικότητας το προφίλ αυτό δεν καταφέρνει να μειώσει ιδιαίτερα την ποσοστιαία σπατάλη ανθρωποωρών, μένοντας στα επίπεδα του ChangeBalanced.
Η επιρροή πρόσληψης εργαζόμενων στις μετρικές απόδοσης των έργων |  |  |  |  | 
Profile (a, b, sampling period in days) | Days to completion | Dropped Manhours | Percentage of Dropped Manhours | Reallocations | Involved Skillset Evaluation
ChangeBalanced (5%, 5, 1) | 66 | 5025 | 12,7 % | 2443 | € 125,5 k
XChangeBalanced (5%, 5, 1) | 60 | 5265 | 13,2 % | 2223 | € 133,7 k
XXChangeBalanced (5%, 5, 1) | 56 | 6193 | 15,8 % | 2272 | € 140,6 k
4XChangeBalanced (5%, 5, 1) | 46 | 4798 | 12,2 % | 2556 | € 156,8 k
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Προσλήψεων (4 από 4)
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = 1

## Slide 31
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Επιρροή Προσλήψεων (4 από 4)
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
06
Ωστόσο, όλα τα προφίλ καταλήγουν να παράγουν κέρδος αντί για ζημία αν θεωρηθεί πως ο χρόνος που απελευθερώνεται, καλύπτεται από κάποια επόμενα projects παρόμοιας φύσης.
Πχ. έστω ότι ο τομέας (software development) προσφέρει 20 % κέρδος και πως το overhead είναι το διπλάσιο του μισθολογικού κόστους (ή αλλιώς τα 2/3 των συνολικών εξόδων).
Τότε για το 4XChangeBalanced, το κέρδος κάθε μήνα θα είναι 75.3 k euros ενώ η ζημία μόλις 8.4 k και άρα η μετάβαση σε αυτό το σενάριο συνεπάγεται κέρδος 66.9 k euros / μήνα. Ομοίως και τα άλλα.
Η επιρροή πρόσληψης εργαζόμενων στις μετρικές απόδοσης των έργων |  |  |  |  | 
Profile (a, b, sampling period in days) | Days to completion | Dropped Manhours | Percentage of Dropped Manhours | Reallocations | Involved Skillset Evaluation
ChangeBalanced (5%, 5, 1) | 66 | 5025 | 12,7 % | 2443 | € 125,5 k
XChangeBalanced (5%, 5, 1) | 60 | 5265 | 13,2 % | 2223 | € 133,7 k
XXChangeBalanced (5%, 5, 1) | 56 | 6193 | 15,8 % | 2272 | € 140,6 k
4XChangeBalanced (5%, 5, 1) | 46 | 4798 | 12,2 % | 2556 | € 156,8 k
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Συμπερασματικά Σημεία
Παράμετροι:
α = 5%, β = 5,
Τ = 1

## Slide 32
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Συμπερασματικά Σημεία
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
06
Τα παραδείγματα επιβεβαιώνουν πως το εργαλείο που αναπτύσσεται
παρουσιάζει ευελιξία στην ανάλυση σύνθετων δεδομένων.
Δείχνει να μπορεί να συντελέσει στην παροχή συμβουλών γύρω από τις αποφάσεις
μιας νεοσύστατης εταιρίας λογισμικού
σχετικά με τη διαχείριση του προφίλ του εργοληπτικού ανθρώπινου δυναμικού της.
Η επεξεργασία των αναφορών που εξάγονται από τον κώδικα επιτρέπει την διερεύνηση εικονικών σεναρίων (πρόσληψης, απόλυσης, εκπαίδευσης, μερικής απασχόλησης, ανάθεσης κτλ.) ώστε να διαφανεί αν η εξέλιξη των αντίστοιχων έργων συντάσσεται προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
Η υλοποίηση του εργαλείου δείχνει να εξυπηρετεί, επί της αρχής, την επιχειρηματική προσέγγιση της λιτής διαχείρισης (lean management), εστιάζοντας στην μείωση της σπατάλης (φύρα, wastage).
Επόμενη διαφάνεια: Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Αντικειμενικοί Στόχοι

## Slide 33
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα – Αντικειμενικοί Στόχοι
01
03
Προτεινόμενη Μοντελοποίηση
05
Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
Επόμενη διαφάνεια: Τρέχοντα Ζητήματα και Προτάσεις
06
H ευνοϊκότερη προϋπόθεση είναι η επιλογή
ελάχιστου δυνατού και καταλληλότερου ανθρώπινου δυναμικού
που να επιτρέπει την οριακή εκτέλεση των έργων της εταιρίας,
μεγιστοποιώντας ουσιαστικά την αξιοποίηση του κεφαλαίου εντάσεως εργασίας.
Ωστόσο, η πλεονάζουσα εφεδρεία τεχνικού προσωπικού
μετριάζει το ρίσκο αδυναμίας τέλεσης των παραδοτέων.
Άρα είναι σημαντικό να εκτιμάται (μέσω του DSS) το κόστος που συνεπάγεται αυτή η ασφάλεια,
για να μην ξεπερνά το ποσό που κρίνεται δίκαιο για τη συγκεκριμένη ωφέλεια.

## Slide 34
Τρέχοντα Ζητήματα και Προτάσεις
01
03
05
Τρέχοντα Ζητήματα & Προτάσεις
Επόμενη διαφάνεια: Τέλος
06
Χρήση εμπειρίας (skill factor) αποκλειστικά στο μισθολογικό
Η όποια βελτίωση στο χρόνο παράδοσης των πακέτων εργασίας λόγω επαγγελματικής εμπειρίας
πρακτικά θα πρέπει να προσαρμόζεται σταδιακά μέσα από τον σωστό χαρακτηρισμό των παραμέτρων a και b
Η δυσκολία χαρακτηρισμού και εκτίμηση βαθμού υποκειμενικότητας
Συστημικός Αυτοέλεγχος - Ανατροφοδότηση
Χαρακτηρισμός συστήματος με προσαρμογή Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου
Δημιουργία συμπληρωματικού εργαλείο input → δευτερογενή γνώση του DSS
output→ επιστροφή στερεοτυπικών απαντήσεων χωρίς την επεξεργασία των αρχικών δεδομένων.
Πλήθος και κατανομή αναδιατάξεων
Αναγνώριση των εκφραστών του κλάδου
Προσθήκη επιπλέον μεταβλητών για διαχείριση ρίσκου
Πχ. αλλαγή βάρους χαμένων ωρών σε συγκεκριμένες εποχές για συγκεκριμένα έργα
ώστε να επιτελείται η σχετική ανάλυση ευαισθησίας των διαφόρων κριτηρίων ως προς το ρίσκο.

## Slide 35
Ευχαριστώ!
Τέλος